QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

CHANGE MANAGEMENT PROCEDURE

Doc ID: QMS/P06

Revision No.: 00

Hiệu lực/ Valid Date 	: 02.05.2025

Hết hạn/ Expiry Date 	: 02.05.2028

| Prepared by | Reviewed by | Approved by |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU PP STAFF Date: 02/05/2025 | NGUYỄN NGỌC NHƯ COO Date: 02/05/2025 | NGỤY KIM THANH CEO Date: 02/05/2025 |

- MỤC LỤC - Contents

1.	MỤC ĐÍCH – PURPOSE	3

2.	PHẠM VI – SCOPE	3

3.	TÀI LIỆU THAM KHẢO – REFERENCE	3

4.	THUẬT NGỮ - TERM	3

5.	TRÁCH NHIỆM - RESPONSIBILITY	4

6.	QUY TRÌNH - PROCEDURE	4

6.1	Lưu đồ - Flow chart	4

6.2	Diễn Giải - Interpretation	6

6.2.1	Yêu cầu sự thay đổi – Request a changes	6

6.2.2	Xác định phạm vi của sự thay đổi	6

6.2.3	Xem xét ảnh hưởng sự thay đổi	6

6.2.4	Đánh giá rủi ro của sự thay đổi	6

6.2.5	Lập kế hoạch thực hiện	9

6.2.6	Phê duyệt	9

6.2.7	Triển khai thực hiện sự thay đổi	9

6.2.8	Đánh giá	10

6.2.9	Thông báo kết quả sự thay đổi	10

6.2.10	Duy trì và lưu hồ sơ – Maintain & Retain record	10

7.	BIỂU MẪU LIÊN QUAN - RELATED FORMS:	11

8.	LỊCH SỬ SỬA ĐỔI - REVISION HISTORY	11

- PHÂN PHỐI - DISTRIBUTION

- Tài liệu này được phân phối cho các bộ phận liên quan bao gồm:

- This document is distributed to relevant departments including

| # No. | # Department |  |  | # No. | # Department |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ☒ | # BOD |  |  | # ☒ | # QMS |
|  | # ☒ | # FA |  |  | # ☒ | # SA |
|  | # ☒ | # HR |  |  | # ☒ | # TE |
|  | # ☒ | # IT |  |  | # ☒ | # WH |
|  | # ☒ | # MK |  |  | # ☒ | # QC |
|  | # ☒ | # PP |  |  | # ☐ | Other: ………… |

# MỤC ĐÍCH – PURPOSE

Quy trình này được thiết lập với những mục đích sau:

- Thiết lập một phương pháp có hệ thống để quản lý các thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), sản phẩm, dịch vụ và các quá trình liên quan.

- Đảm bảo rằng các thay đổi được xem xét, lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và kiểm soát một cách hiệu quả để duy trì tính toàn vẹn của HTQLCL và sự phù hợp của sản phẩm/dịch vụ.

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn và tận dụng các cơ hội cải tiến từ các thay đổi

This procedure is made with the purpose below:

- Establish a systematic method for managing changes that may affect the quality management system (QMS), products, services, and related processes.

- Ensure that changes are effectively reviewed, planned, implemented, evaluated, and controlled to maintain the integrity of the QMS and the conformity of products/services.

- Minimize potential negative impacts and leverage improvement opportunities arising from changes.

# PHẠM VI – SCOPE

- Đối tượng áp dụng: Sự thay đổi liên quan hệ thống Quản lý chất lượng

- Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các bộ phận liên quan đến hệ thống Quản lý Chất lượng

- Applicable to: Changes related to the Quality Management System.

- Responsibility for application: All departments involved in the Quality Management System.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO – REFERENCE

| No. | Mã tài liệu/ Doc. ID | Tên tài liệu Document Name |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 9000 | Hệ thống quản lý chất lượng- Cơ sở và từ vựng Quality Management system- Fundamental and Vocabulary |
|  | ISO 9001 | Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu Quality Management system- Requirement |
|  | QMS-M-001 | Sổ tay chất lượng- Quality Manual |

# THUẬT NGỮ - TERM

| - BOD: Board of Director - QLCL: Quản lý chất lượng - BP: Bộ phận - HOD: Trưởng bộ phận - CAR: Corrective Action report - Tổ chức: Người hoặc nhóm người với chức năng riêng của mình có trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ để đạt được các mục tiêu của mình. - Bối cảnh tổ chức: Sự kết hợp các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể có ảnh hưởng tới cách tiếp cận của tổ chức trong việc xây dựng và đạt được các mục tiêu của mình. - Bên quan tâm: Cá nhận hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng hoặc tự cảm thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay hoạt động - Kiểm tra xác nhận (Thẩm tra): Việc xác nhận, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan (3.8.3), rằng các yêu cầu (3.6.4) xác định được thực hiện. - Thẩm định: Việc xác nhận, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan (3.8.3), rằng các yêu cầu (3.6.4) đối với việc sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể đã định được đáp ứng. - Rủi ro: Tác động của sự không chắc chắn | - BOD : Board of Director - QMS : Quality management system - Dept. : Department - HOD : Head of department - CAR : Corrective action report - Organization: Person or group of people that has its own functions with responsibility, authorities and relationship to achieve its objectives - Context of organization: Combination of internal and external issues that can have an effect on an organization’s approach to developing and achieving its objectives - Interested party: Person or organization (3.2.1) that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity - Verification: Confirmation, through the provision of objective evidence (3.8.3), that specified requirements (3.6.4) have been fulfilled. - Validation: Confirmation, through the provision of objective evidence (3.8.3), that specified requirements (3.6.4) have been fulfilled. - Risk: Effect of uncertainty |
| --- | --- |

# TRÁCH NHIỆM - RESPONSIBILITY

- Trách nhiệm xem xét và kiểm soát sự thay đổi liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng được quy định trong bảng sau

- Những sự thay đổi đã được tích hợp và kiểm soát trong các quy trình hiện hành của mỗi bộ phận không bao gồm trong quy trình này, ngoại trừ sự thay đổi đó có ảnh hưởng lớn đến hệ thống quản lý chất lượng, cũng như chất lượng và dịch cụ công ty đang cung cấp.

- Responsibility for reviewing and controlling changes related to the quality management system is specified in the table below.

- Changes that have been integrated and controlled within the current processes of each department are not included in this procedure, unless that change has a significant impact on the quality management system, as well as the quality and services the company is providing.

| No. | Sự thay đổi – Change | Người yêu cầu – Requester | Xem xét – Reviewer | Phê duyệt - Approver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống | All | QMS | BOD |
|  | Luật định | All | QMS | BOD |
|  | Nhà cung cấp mới | BOD / PP | PP | BOD |
|  | Sản phẩm mới | BOD / BD / Sales / PP | QC | BOD |
|  | Thông số kỹ thuật sản phẩm | TE | QC | BOD |
|  | Khác | All | Trưởng bộ phận liên quan | BOD |

# QUY TRÌNH - PROCEDURE

## Lưu đồ - Flow chart

| Steps | LƯU ĐỒ - FLOW CHART | TRÁCH NHIỆM RESPONSIBILITY | TÀI LIỆU/BIỂU MẪU DOCUMENTS/FORM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu sự thay đổi Request a change Xác định sự ảnh hưởng sự thay đổi Define impacts of changes Lập Kế hoạch thực hiện Develop an implementation Plan Lưu hồ sơ Retained records Xác định phạm vi của sự thay đổi Define scope of changes No Xem xét Review Thực hiện kế hoạch được duyệt Process approved implementation plan Đánh giá rủi ro (nếu cần) Conduct a risk assessment if need Yes No Đánh giá Evaluation Thông báo kết quả MOC Inform MOC result Yes | BP/ Nhóm yêu cầu | QMS-P06-F01 |
|  |  | BP/ Nhóm yêu cầu | QMS-P06-F01 |
|  |  | BP/ Nhóm yêu cầu | QMS-P06-F01 |
|  |  | BP/ Nhóm yêu cầu | QMS-P06-F01 |
|  |  | BP/ Nhóm yêu cầu | QMS-P06-F01 |
|  |  | BOD/QMS | QMS-P06-F01 QMS-P06-F02 |
|  |  | BP/ Nhóm yêu cầu | QMS-P06-F01 |
|  |  | BOD/QMS | QMS-P06-F01 QMS-P06-F02 |
|  |  | BOD/QMS | QMS-P06-F01 QMS-P06-F02 |
|  |  | BOD/QMS | QMS-P06-F01 QMS-P06-F02 |

## Diễn Giải - Interpretation

### Yêu cầu sự thay đổi – Request a changes

- Yêu cầu sự thay đổi có thể đến từ khách hàng, hoặc yêu cầu từ nội bộ về việc thay đổi về quá trình, công nghệ, sản phẩm, thiết bị, hệ thống quản lý hoặc nhân sự,…

- Bộ phận hoặc nhân viên yêu cầu sự thay đổi tạo phiếu yêu cầu sự thay đổ theo biểu mẫu QMS-P06-F01- Báo cáo Quản lý sự thay đổi

- The change request can originate from customers or internal requests for changes related to processes, technology, products, equipment, management systems, or personnel, etc.

- The requesting department or employee creates a change request form according to the template QMS-P06-F01 - Change Management.

### Xác định phạm vi của sự thay đổi

- Bộ phận, nhân viên yêu cầu hoặc nhóm yêu cầu sự thay đổi xác định phạm vi ảnh hưởng của sự thay đổi.

- Việc xác định phạm vi của sự thay đổi có thể được xác định bởi các cá nhân liên quan thông qua email hoặc cuộc họp

- The requesting department, employees, or group identifies the scope of the change.

- The scope of the change can be determined by the individuals involved through email or meetings.

### Xem xét ảnh hưởng sự thay đổi

- Bộ phận hoặc nhân viên yêu cầu sự thay đổi hoặc nhóm quản lý sự thay đổi tiến hành xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi, bao gồm tối thiểu những thông tin bên dưới

- Phạm vi của sự thay đổi

- mục đích của sự thay đổi

- Các hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi;

- tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng;

- sự sẵn có các nguồn lực;

- việc phân bổ hoặc tái phân bổ trách nhiệm và quyền hạn.

- The requesting department or employee, or the change management team, conducts a review of the change's impact, including at a minimum the information below:

- Scope of the change

- Purpose of the change

- Potential consequences of the change

- Integrity of the quality management system

- Availability of resources

- Allocation or reallocation of responsibilities and authorities

### Đánh giá rủi ro của sự thay đổi

- Đánh giá rủi ro của sự thay đổi nhằm đảm bảo những mối nguy tiềm ẩn và rủi ro liên quan đến sự thay đổi được xác định và có những biện pháp kiểm soát thích hợp được thực hiện

- Người phụ trách quản lý sự thay đổi thực hiện đánh giá rủi ro dựa trên tiêu chuẩn được đồng ý. Họ phải kiểm tra tất cả hệ thống và quá trình bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi được đề xuất và liệt kê tất cả những rủi ro.

- Xác định những ảnh hưởng hoặc tác động của sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến yêu cầu luật định, an toàn sản phẩm, chất lượng, nhân sự, thiết bị, quy trình vận hành và hiệu quả của nó

- Đánh giá và phân loại rủi ro dựa trên khả năng xảy ra, mức độ nghiêm trọng (S= Severity) và khả năng xảy ra (L= Likehood), như được quy định ở Bảng 1 Mức độ nghiệm trọng - Severity - (S) & Bảng 2 – Khả năng xảy ra – Likehood (L)

- Công thức tính chỉ số ưu tiên rủi ro: RPN= S * L (RPN= Risk priority number)- Bảng 3- Ma trận rủi ro

- Phân loại rủi ro và các biện pháp kiểm soát cần thiết được thực hiện theo quy định ở Bảng 4 – Phân loại rủi ro và Bảng 5- Biện pháp kiểm soát rủi ro

- Risk assessment of the change is conducted to ensure that potential hazards and risks associated with the change are identified and appropriate control measures are implemented.

- The person responsible for managing the change performs a risk assessment based on agreed-upon criteria. They must examine all systems and processes affected by the proposed change and list all potential risks.

- Identify the impacts or effects of the change that may affect regulatory requirements, product safety, quality, personnel, equipment, operating procedures, and its effectiveness.

- Evaluate and classify risks based on the severity (S) and likelihood (L) of occurrence, as specified in Table 1 - Severity Levels (S) & Table 2 - Likelihood (L).

- Risk priority number calculation formula: RPN = S * L - Table 3 - Risk Matrix.

- Risk classification and necessary control measures are implemented according to the regulations in Table 4 - Risk Classification and Table 5 - Risk Control Measures.

| Bảng 1: Độ nghiêm trọng Severity (S) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Score | Định nghĩa | Miêu tả |
| 5 | Cao | - Tác động chất lượng sản phẩm toàn bộ đơn hàng - Mất tính năng sử dụng của sản phẩm - Có thể gây ra thu hồi sản phẩm - Phát sinh chi phí bồi thường cho khách hàng lớn hơn 100 triệu VND |
| 3 | Trung bình | - Khách hàng/ người tiêu dùng có thể nhận thấy được khiếm khuyết của sản phẩm. Có thể ảnh hưởng đến việc mua sản phẩm hoặc khiếu nại. - Có ảnh hưởng đến quy trình sản xuất và điều chỉnh quy trình là cần thiết. - Ảnh hưởng 1 phần vào hệ thống Quản lý chất lượng - Phát sinh chi phí bồi thường cho khách hàng nhỏ hơn 100 triệu VND |
| 1 | Thấp | - Một số rất ít khách hàng/ người tiêu dùng nhận ra sự khiếm khuyết của sản phẩm. Không ảnh hưởng chất lượng. - Hầu như không ảnh hưởng đến quá trình, hoặc có ảnh hưởng nhưng không đáng kể. - Không phát sinh chi phí phản hồi hoặc bồi thường cho khách hàng |

| Bảng 2: Khả năng xảy ra - Likehoood - (L) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Điểm số | Định nghĩa | Miêu tả |
| 5 | Cao | Rất thường xuyên. Đã từng xảy ra và sẽ tái diễn định kỳ, định kỳ hàng tháng |
| 3 | Trung bình | Thỉnh thoảng xảy ra Tần suất tối đa định kỳ hằng quý |
| 1 | Thấp | Hầu như không xảy ra trong toàn bộ quy trình. Chưa xảy ra hoặc chỉ xảy ra tối đa 1 lần trong năm |

| Bảng 3 : Ma trận rủi ro- Risk Matrix (Risk level= Severity * Likehood) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Severity/ Probability |  | LOW | MEDIUM | HIGH |
|  |  | 1 | 3 | 5 |
| LOW | 1 | 1 | 3 | 5 |
| MEDIUM | 3 | 3 | 9 | 15 |
| HIGH | 5 | 5 | 15 | 25 |

| Bảng 4 : | PHÂN LOẠI RỦI RO |  |
| --- | --- | --- |
| RỦI RO |  | RPN |
| RỦI RO THẤP- LOW |  | 1-3 |
| RỦI RO TB- MEDIUM |  | 5-9 |
| RỦI RO CAO- HIGH |  | 15-25 |

| Bảng 5 : | BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RỦI RO |  | RPN | Kế hoạch hành động và yêu cầu kiểm soát |  |
| RỦI RO THẤP- LOW |  | 1-3 | Duy trì, Không cần hành động bổ sung. |  |
| RỦI RO TB- MEDIUM |  | 5-9 | Hành động kiểm soát bổ sung có thể được yêu cầu |  |
| RỦI RO CAO- HIGH |  | 15-25 | Bắt buộc, Hành động kiểm soát bắt buộc được xây dựng và thực hiện để kiểm soát rủi ro |  |

### Lập kế hoạch thực hiện

- Từ kết quả đánh giá rủi ro, nhóm phụ trách lập kế hoạch thực hiện sự thay đổi gồm các nội dung, yêu cầu công việc sự thay đổi, người phụ trách, thời gian hoàn thành và kết quả mong đợi

- Kế hoạch thực hiện sự thay đổi bao gồm viêc cung cấp đầy đủ những nguồn lưc con người và tài chính để thực hiện

- Based on the risk assessment results, the responsible team develops an implementation plan for the change, including the content and requirements of the change work, the responsible person, the completion time, and the expected outcomes.

- The change implementation plan includes the provision of sufficient human and financial resources for its execution.

### Phê duyệt

- Đánh giá rủi ro và kế hoạch thực hiện của sự thay đổi phải được xem xét và phê duyệt bởi các Trưởng bộ phận liên quan, BOD/QMS

- Sự thay đổi sau khi phê duyệt được gửi email để cập nhập cho tất cả các bộ phận liên quan. Bản gốc được chuyển cho Ban giám đốc hoặc QMS để lữu giữ.

- QMS hoặc nhân viên chỉ định cập nhập danh mục sự thay đổi theo biểu mẫu QMS-P06-F02- Danh mục sự thay đổi

- The risk assessment and implementation plan for the change must be reviewed and approved by the relevant Heads of Departments and the BOD/QMS.

- Once approved, the change is communicated via email to update all relevant departments. The original document is forwarded to the Board of Directors or QMS for record-keeping.

- The QMS or designated personnel updates the change log according to the template QMS-P06-F02 - Change Log

### Triển khai thực hiện sự thay đổi

- Sự thay đổi được triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Bộ phận và nhân viên có trách nhiệm thực hiện các hành động cần thiết đã được triển khai, cập nhập thời gian hoàn thànhvà bằng chứng cần thiết cho bộ phận QMS để theo dõi và cập nhập sự thay đổi.

- The change is implemented according to the approved plan. Departments and employees responsible for carrying out the necessary actions update the completion time and provide the required evidence to the QMS department for monitoring and updating the change

### Đánh giá

- Sau khi nhận thông tin hoàn thành và bằng chứng cần thiết, bộ phận BOD/QMS tiến hành đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của sự thay đổi

- Nếu sự thay đổi không đạt kết quả mong muốn, thì BOD/QMS yêu cầu bộ phận và nhân viên liên quan xem xét và điều chỉnh kế hoạch thực hiện hoặc thực hiện các hành động bổ sung khi cần thiết

- Trưởng hợp MOC hoàn thành và đạt kết quả mong đợi thì BOD/QMS tiến hành đóng sự thay đổi MOC và thông báo cho các bộ phận và nhân viên liên quan theo bước 5.2.9

- After receiving completion information and the necessary evidence, the BOD/QMS department evaluates the effectiveness and efficiency of the change.

- If the change does not achieve the desired results, the BOD/QMS requests the relevant departments and employees to review and adjust the implementation plan or take additional actions as necessary.

- If the MOC (Management of Change) is completed and achieves the expected results, the BOD/QMS proceeds to close the MOC and notifies the relevant departments and employees according to step 5.2.9

### Thông báo kết quả sự thay đổi

- Sau khi thực hiện quá trình xem xét và đánh giá sự thay đổi, bộ phận QMS hoặc bộ phận phụ trách gửi email thông báo cho những bộ phận liên quan về nhận xét và kết luận của MOC.

- After conducting the review and evaluation of the change, the QMS department or the responsible department sends an email notification to the relevant departments regarding the comments and conclusions of the MOC.

### Duy trì và lưu hồ sơ – Maintain & Retain record

- Hồ sơ liên quan đến quá trình này được lưu giữ trong điều kiện tốt, tránh hư hỏng, thất lạc và sự can thiệp cố ý.

- Những thay đổi, điều chỉnh trong hồ sơ (nếu có) phải được ủy quyền thích hợp, và lý do của sự thay đổi phải được ghi nhận

- Thời gian lưu giữ tất cả hồ sơ tối thiểu 03 năm

- Records related to this process are stored in good condition, avoiding damage, loss, and intentional interference.

- Changes and adjustments to the records (if any) must be properly authorized, and the reason for the change must be recorded.

- The retention period for all records is a minimum of 03 years

# BIỂU MẪU LIÊN QUAN - RELATED FORMS:

| No. | Mã biểu mẫu Form No. | Tên biểu mẫu Name form | Nơi lưu trữ Retention place | Thời gian lưu Retention time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QMS-P06-F01 | Quản lý sự thay đổi Management of change form | QMS | 03 years |
|  | QMS-P06-F02 | Danh sách sự thay đổi Management of change log | QMS | 03 years |

# LỊCH SỬ SỬA ĐỔI - REVISION HISTORY

| # No. | # Ngày sửa đổi # Date | # Phiên bản # Revision No. | # Nội dung sửa đổi # Revised content | # Lý do sửa đổi # Reasons for revision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 02/05/2025 | # 00 | # Ban hành lần đầu/ Initial issued | N/a |